平江小区议事联合公告

2017年8月16日晚上7:00平江业委会成员召集复瑞物业、蒙哥马利电梯上就小区电梯、物业后续事宜分别开会商讨，先将会议达成共识项向居民汇报如下：

议题：A：电梯工程进程及后续工作开展工作

- 电梯近期工程开展状态

108-1、188-2 最快5天完成，最慢月底完成验收。

108-2、108-3 昨天拆完，15天以后发货，10月底完成安装。

188-3、108-4 15天完成，可以应急响应。

装完后清理箱子和现场。

- 后面6台暂定待维修基金开通后付款发货

- 原拆下来的电梯监控设备物业保管、后期安装。

- 物业在电梯验收合格后安装监控。

议题：B：物业后续服务工作开展管理

- 外墙渗水工程

截止至今，4家报名

1.东方雨虹

2.上海方嘉建筑工程有限公司

3.上海中正建筑有限公司

4. 上海旺云建筑工程有限公司

后续外墙渗水修补工作计划：

4.1针对顶楼渗水、外墙渗水现象，物业组织渗水公司去8家代表性2户业主现场勘察。

4.2渗水修补公司报价

4.3 报价比价后，选定一个性价比高的公司作为本次修补公司进行外墙修补。

报价评选人员组成设定：物业、居委、业委会、业主代表（懂相关修补工程人员+8家渗水业主代表）。评定人员单数为准，评定结果以少数服从多数决定。

二、垃圾桶损坏添补

经物业排摸，本小区垃圾桶已经破损54个，现需做换补。垃圾桶价格由物业报价，业委会核准后物业购买。换置大的桶均放置在多层及高层底层。补齐后如再出现缺失，清洁工要提前报物业，物业立即报业委会。本次破损物由物业统一收集，交业委会拍照，留帐备查。

三、停车场绿化修剪

确认本周四由文化市场对停车场绿化进行修剪，确保本小区车辆停靠安全。

四、停车数据及停车方案讨论

4.1 停车数据

4.1.1 小区不堵情况停车位数据排分表：

| 序号 | 位置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108-188靠街停车位 | 25 | 停车时间限定：19:00~次日7:00 |
| 2 | 108弄进口至108-4 | 82 |  |
| 3 | 108大门左侧 | 6 |  |
| 4 | 108-17~108-5中间主干道及多层一侧 | 66 |  |
| 5 | 停车场 | 108 |  |
| 6 | 188弄主干道配电房后面 | 53 |  |
| 合计 |  | 340 |  |

4.1.2 小区目前停车登记数据

| 序号 | 项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三证合一 | 323 |  |
| 2 | 二证合一 | 235 | 房产证上信息无法与行驶证信息吻合。 |
| 6 | 租户 | 55 |  |
| 合计 |  | 613 |  |

4.1.3 小区通道不堵塞缺口：273辆

4.2 针对本小区目前状况，物业公司向业委会提供了停车管理方案，业委会将仔细研究，广泛征询，听从业主的建议及意见，拟定属于本小区的停车规范，通过征询写入三规约。

4.3 新停车方案未出征询前，物业仍需严格按旧的停车方案执行收费及管理，停车费最长收至2017年12月底，18年停车费不做预收。

5.高层门禁

物业近期约谈门禁公司、快递柜公司就小区实现门径闭合及快递柜外移一事进行商讨，制定可行性方案。

6. 消防器具修理、添补易耗物

业委会将咨询相关政府部门后给予物业处理方案回复，确保小区消防设备完好、达标。消除消防隐患。

7. 物业公司与楼组长、党代表见面会。

计划在8月底召开。

8. 备用金

业委会向物业按规提取备用金5000元，用于业委会日常事务开展。

上海复瑞物业管理有限公司（平江小区物业服务中心）

上海市普陀区平江小区业主委员会

上海市普陀区平江居委会

张贴有效期：2017年8月17日

至2017年8月22日

2017年8月17日